## Slide 1: PROCESSUS
Cadrage

## Slide 2
Enjeux
Recueil
Analyse
Spécification
Rédaction
Semaine 1
…
Semaine n

## Slide 3: Définition des enjeux
Définition du « concept »
Définition des enjeux majeurs
Circonscription du périmètre du projet
Recensement des parties PH
document martyr
RFC
PHP-FIG

## Slide 4: Recueil des besoins
Planification
Entretiens
Groupes de travail
Sources de besoins
Documentation
Analyse de protocole
Existant
Questionnaire
Conducteur
Protocole de tâche
Documentation
Glossaire
Synthèses
Personae

## Slide 5: Analyse
Structurer et classer les exigences
Assurer que la compréhension des besoins est partagée par toutes les parties prenantes
Réajuster (manques, redondances, incohérences, etc.)

## Slide 6: Tâches de la phase d’analyse
Structurer et classer les exigences par types
Structurer un dictionnaire des données
Analyser les règles métier
Prioriser les exigences
Modéliser les exigences
Prototyper
Elaborer des cas de tests
Chiffrer les coûts
Sprint (cycle de dév.)
TDD
pair programming
Specs

## Slide 7: Spécification
Formulation des exigences
Structuration des exigences
Structuration du cahier des charges

## Slide 8: Rédaction du cahier des charges